海洋微藻智能识别与赤潮风险提示工具执行计划书

# 海洋微藻智能识别与赤潮风险提示工具 执行计划书

（可直接交付AI执行，全程贴合大赛要求，单人可落地）

## 一、项目核心说明

### 1. 项目名称

海洋微藻智能识别与赤潮风险提示工具

### 2. 项目目标

基于昇思MindSpore框架开发轻量化AI工具，实现福建沿海常见赤潮微藻的图像自动识别，同步输出赤潮风险等级与生态科普说明，完成符合海峡大学生人工智能创意大赛要求的完整参赛作品。

### 3. 核心功能（初赛最小闭环）

微藻图像识别：支持6种福建沿海常见赤潮藻种的显微图像识别

风险等级提示：根据藻种标注赤潮风险（低/中/高）及对水产养殖的影响

生态科普展示：对应藻种的基础生态特性、爆发规律说明

单页Web交互：支持上传图片、一键识别、结果可视化展示

### 4. 强制技术栈（必须严格遵循，命中大赛加分项）

模型框架：昇思MindSpore + MindCV计算机视觉库

基础模型：MobileNetV3_small（预训练迁移学习）

前端框架：Streamlit（纯Python实现）

开发环境：CPU即可运行，无需GPU

## 二、阶段一：数据集准备

### 执行指令

锁定目标藻种（共6种）：中肋骨条藻、夜光藻、东海原甲藻、塔玛亚历山大藻、旋链角毛藻、尖刺拟菱形藻

数据集获取渠道：优先从Kaggle、GitHub、国家海洋科学数据中心下载公开浮游植物图像数据集，筛选上述6类藻种的清晰显微图像

数据集标准结构：严格按以下目录结构整理，直接适配MindSpore图像分类读取格式

Plain Text algae_dataset/ ├── train/ # 训练集，占总数据80% │ ├── 中肋骨条藻/ # 文件夹名=类别名，每类50-80张图 │ ├── 夜光藻/ │ ├── 东海原甲藻/ │ ├── 塔玛亚历山大藻/ │ ├── 旋链角毛藻/ │ └── 尖刺拟菱形藻/ └── val/ # 验证集，占总数据20% ├── 中肋骨条藻/ # 每类10-20张图 ├── 夜光藻/ └── ...

数据预处理要求

所有图片统一为JPG格式，尺寸统一为224×224像素

剔除模糊、重复、标注错误的图片

同步整理《藻种知识库.xlsx》，包含字段：藻种名称、赤潮风险等级、生态特性、对养殖影响、爆发规律

### 输出物

符合目录结构的完整数据集文件夹

藻种知识库Excel文件

数据集来源说明文档（标注所有数据来源链接，用于参赛文档）

## 三、阶段二：开发环境搭建

### 执行指令

通过pip安装以下依赖，优先使用CPU版本，确保普通笔记本可运行

Bash # 核心框架 pip install mindspore # 官方计算机视觉库 pip install mindcv # 图像处理 pip install pillow numpy # 前端框架 pip install streamlit pandas openpyxl

### 验证标准

执行python -c "import mindspore;print(mindspore.__version__)"，输出版本号即搭建成功。

## 四、阶段三：模型训练与推理代码实现

### 执行指令

编写3个Python代码文件，要求代码带注释、可直接运行

#### 1. train.py（模型训练脚本）

核心逻辑：

用ImageFolderDataset加载本地数据集，自动匹配文件夹类别

数据增强：训练集加入随机水平翻转、归一化；验证集仅做归一化

加载MindCV自带的mobilenet_v3_small_100预训练模型

替换最终分类层为6类，冻结特征提取层，仅训练分类头

配置：损失函数CrossEntropyLoss，优化器Adam，学习率0.001，训练轮次10，batch_size=8

训练过程打印loss和准确率，自动保存最佳模型到./saved_model/目录

训练完成后输出验证集准确率

#### 2. predict.py（单图推理脚本）

核心逻辑：

加载训练好的ckpt模型文件

定义predict(image_path)函数，输入图片路径，输出：藻种名称、置信度、对应风险等级、科普说明

内置类别名称列表，顺序与数据集文件夹顺序严格一致

内置图片预处理逻辑（尺寸调整、归一化、维度转换），与训练集保持一致

#### 3. 代码规范要求

所有关键步骤添加中文注释

路径使用相对路径，可直接移植运行

顶部标注依赖库版本说明

### 输出物

train.py、predict.py两个可运行脚本

saved_model文件夹，包含训练完成的模型文件

训练日志文本（记录准确率、训练时长）

## 五、阶段四：Streamlit前端交互工具开发

### 执行指令

编写app.py，实现单页Web应用，包含以下模块：

顶部标题区：项目名称 + 一句话功能说明

上传区：支持上传jpg/png格式的微藻显微图片，上传后即时预览

识别按钮：“一键识别”按钮，点击后调用predict.py的推理函数

结果展示区：

核心结果：藻种名称、识别置信度

风险提示：用不同颜色标注风险等级（高/中/低）

科普说明：展示该藻种的生态特性、对养殖的影响

底部说明：工具定位为科普辅助工具，不构成专业监测结论

### 运行验证

执行streamlit run app.py，本地浏览器可正常访问，上传测试图片可输出正确结果。

### 输出物

app.py前端脚本

本地运行测试截图

## 六、阶段五：参赛作品材料制作

### 执行指令

严格按照大赛要求制作所有材料，全程匿名，不得出现学校、姓名、专业等信息

#### 1. 作品介绍PPT（10-12页）

页面结构：

封面：项目名称

背景与痛点：福建沿海赤潮危害、基层养殖/监测的识别痛点

解决方案：整体架构图、核心功能介绍

技术实现：数据集说明、基于MindSpore的模型方案、技术创新点

功能演示：Demo界面截图、识别效果展示

应用价值：产业价值、社会价值、落地场景

总结与展望

#### 2. 设计文档

包含内容：

项目背景与需求分析

系统总体架构

数据集设计与来源说明

模型设计与训练细节

功能模块详细说明

测试结果与性能说明

参考文献与数据来源

#### 3. 源代码打包

按文件夹分类：model（模型代码）、web（前端代码）、data（数据集说明）

所有代码保留注释，附带运行说明文档README.md

#### 4. 最终打包规范

所有文件压缩为zip包，大小≤600M

压缩包命名格式：学校名称-作品名称-队长姓名-队长手机号.zip

压缩包内所有文件无任何个人、学校相关信息

### 输出物

完整的参赛作品zip压缩包

单独的PPT和设计文档PDF版

## 七、验收标准

功能闭环：上传图片→识别→输出结果，全流程无报错

准确率：验证集识别准确率≥80%

合规性：全程使用MindSpore框架，所有材料符合大赛匿名要求

完整性：包含代码、模型、PPT、设计文档所有参赛必备材料